PROYECTO MOJITO

Plataforma de Servicios Holísticos

Plan de Proyecto y Arquitectura Técnica

Catálogo de Servicios | E-commerce | Integración SII

| Versión | 1.0 |
| --- | --- |
| Fecha | Julio 2026 |
| Estado | Planificación Inicial |
| Responsable | Fernando Ossandón |

# 1. Resumen Ejecutivo

Proyecto Mojito es una plataforma web de e-commerce orientada a una terapeuta holística, que permite publicar y vender servicios de Tarot, Servicios Espirituales y Brujерía. El sistema contempla un catálogo público, gestión de roles (administrador y comprador), flujo de compra con pasarela de pagos y generación automática de boletas electrónicas mediante integración con el SII de Chile.

| Nombre del Proyecto | Mojito — Plataforma de Servicios Holísticos |
| --- | --- |
| Objetivo Principal | Crear un catálogo online con e-commerce, gestión de pedidos y facturación electrónica |
| Audiencia | Clientes de una terapeuta holística (Chile) |
| Frontend (Fijo) | Vue 3 + Vite + Pinia |
| Integraciones Clave | MercadoPago (pago) / Flow (backup) / API Gateway SII (boletas) |
| Estimación Total | 12 semanas (3 meses) — equipo de 2-3 desarrolladores |

# 2. Alcance Funcional

A continuación se describen todos los módulos y funcionalidades que componen el sistema.

## 2.1 Catálogo de Servicios

El catálogo estará dividido en tres grandes categorías, cada una con sus subcategorías y servicios específicos:

| Categoría | Subcategoría / Servicio | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Tarot | Lectura General | Lectura de cartas abierta sobre el estado general del consultante |
|  | Lectura Uno a Uno | Sesión personalizada y dirigida a temas específicos del consultante |
|  | Preguntas al Oráculo | Respuestas concretas a preguntas puntuales mediante el taró |
| Servicios Espirituales | Sanación Cuántica | Trabajo energético para equilibrar y sanar al nivel cuántico |
|  | Limpieza con Péndulo Hebreo | Limpieza energética utilizando técnicas del péndulo hebreo |
| Brujería | Rituales | Rituales personalizados (amor, protección, prosperidad, etc.) |

## 2.2 Roles de Usuario

El sistema contempla tres roles con distintos niveles de acceso y capacidades:

| Rol | Capacidades | Restricciones |
| --- | --- | --- |
| Visitante | Ver catálogo, ver detalle de servicios, crear cuenta | No puede comprar ni ver historial |
| Comprador | Ver catálogo, comprar servicios, ver historial de compras, coordinar con la terapeuta | No puede gestionar productos ni ver pedidos de otros usuarios |
| Administrador | Gestión completa del catálogo, visualizar y gestionar pedidos pendientes, configurar la plataforma | Acceso total al sistema |

## 2.3 Requerimientos Funcionales Detallados

### RF-01: Módulo de Catálogo

- Listado de servicios por categoría con imagen, nombre, descripción y precio

- Filtro por categoría (Tarot / Servicios Espirituales / Brujería)

- Detalle individual de cada servicio

- Sistema de disponibilidad / stock por servicio

- Servicios activos/inactivos gestionados desde el panel admin

### RF-02: Autenticación y Autorización

- Registro de usuarios con correo y contraseña

- Login con JWT + refresh token

- Recuperación de contraseña vía email

- Perfil de usuario editable

- Control de acceso por rol en todas las rutas del sistema

### RF-03: Proceso de Compra (Comprador)

- Agregar servicios a carrito

- Vista de resumen del carrito con total

- Checkout con integración a MercadoPago (pasarela principal)

- Confirmación de compra y correo electrónico de resumen

- Generación automática de boleta electrónica (DTE) vía SII

- Historial de compras con estado de cada orden

- Canal de coordinación con la terapeuta (mensajería simple por orden)

### RF-04: Panel de Administrador

- CRUD de categorías y servicios (nombre, descripción, precio, imagen, stock)

- Tablero de órdenes pendientes por entregar (pool de servicios)

- Cambio de estado de órdenes (Pendiente / En proceso / Entregado / Cancelado)

- Vista de mensajes por orden para coordinación con compradores

- Gestión de usuarios registrados

- Configuración general del sitio (banners, textos, colores)

- Estadísticas básicas: ventas del período, servicios más vendidos

### RF-05: Panel del Comprador

- Dashboard con resumen de servicios comprados

- Listado de órdenes con estado y fecha

- Detalle de cada orden con la boleta electrónica descargable

- Mensajería por orden para coordinar con la terapeuta

### RF-06: Integración Pasarela de Pago — MercadoPago (principal) / Flow (backup)

- MercadoPago como pasarela principal: integración vía Checkout Pro o Checkout API

- Redirección al formulario de pago de MercadoPago o iframe embebido según el flujo elegido

- Webhook de confirmación de pago (IPN/webhook) para registrar pago aprobado en el backend

- Manejo de estados: approved, pending, rejected, cancelled, in_process

- Almacenar preference_id, payment_id y status completo de la respuesta

- Flow como alternativa de respaldo: misma interfaz de servicio, distinto proveedor. Activable por configuración sin cambios de código

### RF-07: Integración SII — Boletas Electrónicas (DTE)

- Al confirmar pago, emitir boleta electrónica automáticamente vía API Gateway

- Proveedor recomendado: API Gateway (apigateway.cl) — Portal eBoleta, sin certificación SII propia

- Endpoint: POST al recurso Portal eBoleta de API Gateway, que emite la boleta directamente en el SII

- Almacenar folio, PDF y estado de la boleta en tabla invoices

- Boleta disponible para descarga desde el panel del comprador

- Manejo de contingencias: reintentos automáticos con backoff exponencial si API Gateway falla

# 3. Requerimientos No Funcionales

| Atributo | Descripción |
| --- | --- |
| Seguridad | HTTPS obligatorio, contraseñas con bcrypt, JWT con expiración, validación de entradas, rate limiting en endpoints críticos |
| Responsive | Diseño mobile-first. Compatible con móvil, tablet y escritorio |
| Performance | Tiempo de carga < 3 segundos en conexión estándar. Imágenes optimizadas (WebP). Lazy loading de componentes Vue |
| Disponibilidad | 99.5% uptime mensual. Entorno de staging independiente para pruebas previas a producción |
| Mantenibilidad | Código documentado, separación clara de capas (Controller / Service / Repository), linting y formato automático |
| Escalabilidad | Arquitectura desacoplada (API REST) que permita agregar nuevas categorías, pasarelas de pago o canales sin refactoring mayor |
| Cumplimiento Legal | Boletas electrónicas conformes al SII chileno (DTE tipo 39). Protección de datos personales según Ley 19.628 de Chile |

# 4. Arquitectura del Sistema

El sistema adopta una arquitectura de tres capas desacopladas: un frontend SPA (Single Page Application) en Vue 3, un backend REST API y una base de datos relacional. La comunicación entre capas es exclusivamente vía HTTP/JSON con autenticación JWT.

## 4.1 Diagrama de Capas

CLIENTE (Navegador / Móvil) Vue 3 + Vite + Pinia + Vue Router + Quasar

↓ HTTPS / REST API (JSON + JWT) ↓

BACKEND API Node.js + NestJS (TypeScript) + Prisma ORM Módulos: Auth ¦ Catálogo ¦ Pedidos ¦ Pagos ¦ DTE ¦ Mensajería

↓ Servicios Externos ↓

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PostgreSQL ¦ Cloudflare R2 (imágenes) ¦ Resend (email) ¦ Transbank ¦ SII/DTE

## 4.2 Flujo de Compra

El flujo de una compra exitosa sigue estos pasos en secuencia:

- El comprador agrega servicios al carrito y confirma la compra

- El backend crea una preferencia de pago en MercadoPago y retorna la URL del Checkout Pro

- El usuario es redirigido al formulario de pago de MercadoPago

- MercadoPago notifica al backend vía webhook con el resultado del pago

- El backend valida el payment_id; si es approved, crea la orden con estado 'Pagado'

- Se dispara automáticamente la emisión de boleta electrónica vía proveedor DTE

- El comprador recibe email de confirmación con enlace a su orden y boleta

- La orden aparece en el pool de servicios pendientes del administrador

# 5. Stack Tecnológico Recomendado

## 5.1 Frontend

| Tecnología | Versión | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Vue 3 | 3.x (Composition API) | Framework frontend (definido por el cliente) |
| Vite | 5.x | Bundler y servidor de desarrollo ultra rápido |
| Pinia | 2.x | Gestión de estado global (reemplaza Vuex) |
| Vue Router | 4.x | Enrutado SPA con guards de rol |
| Quasar Framework | 2.x | UI component library con soporte para tema oscuro/esotérico. Incluye Sass variables para theming completo |
| Axios | 1.x | Cliente HTTP con interceptores para JWT |
| VeeValidate + Zod | Latest | Validación de formularios con esquemas tipados |

## 5.2 Backend

| Tecnología | Versión | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Node.js | 20 LTS | Runtime de JavaScript del lado del servidor |
| NestJS | 10.x | Framework modular y escalable con TypeScript. Provee estructura DI, guards, interceptores e integración nativa con Prisma |
| TypeScript | 5.x | Tipado estático en toda la capa backend |
| Prisma ORM | 5.x | ORM type-safe con migraciones automáticas y Prisma Studio para visualizar datos |
| Passport.js + JWT | Latest | Estrategia de autenticación integrada con NestJS guards |
| class-validator | Latest | Validación de DTOs en los controladores NestJS |

## 5.3 Base de Datos e Infraestructura

| Tecnología | Tipo | Propósito |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL 16 | Base de datos | BD relacional principal. Soporte nativo para JSON, transacciones ACID y excelente rendimiento |
| Railway / Render | Hosting | PaaS para despliegue de backend y base de datos. Fácil CI/CD desde GitHub sin configurar servidores |
| Cloudflare R2 | Object Storage | Almacenamiento de imágenes de servicios. Compatible con la API de S3 y sin costo de egress |
| Resend | Email transaccional | Envío de correos: confirmación de compra, recuperación de contraseña, notificaciones de orden |
| Docker + GitHub Actions | CI/CD | Containerización y pipeline de deploy automático al hacer push a main |

## 5.4 Integraciones Externas

| Servicio | Tipo | Detalles |
| --- | --- | --- |
| MercadoPago | Pasarela de pago (principal) | Pasarela de pago principal. SDK oficial para Node.js. Onboarding inmediato, sin proceso comercial previo. Checkout Pro disponible con UX probada |
| Flow (flow.cl) | Pasarela de pago (backup) | Alternativa chilena nativa. Acepta tarjetas y transferencias bancarias locales. Se activa como fallback si MercadoPago presenta problemas. Misma interfaz de servicio en el backend |
| API Gateway (apigateway.cl) | Proveedor DTE / SII | Emisión de boletas electrónicas (DTE tipo 39) vía Portal eBoleta del SII. NO requiere certificación propia ante el SII. Modelo prepago por créditos, sin contratos. Más de 15 años de experiencia y mantenimiento gestionado por el proveedor |

## 5.5 Análisis de Proveedores SII: API Gateway vs Simple API

Se evaluaron dos proveedores para la integración con el SII. A continuación se presenta la comparativa y la recomendación final.

| Criterio | API Gateway (apigateway.cl) | Simple API (simpleapi.cl) |
| --- | --- | --- |
| Certificación SII propia | NO requerida — emite vía Portal eBoleta del SII directamente | REQUERIDA — necesita archivo CAF + certificado digital del emisor |
| Certificado digital | No requerido | Requerido (debe adquirirse con empresa certificadora) |
| Compatibilidad Node.js | API REST — compatible con NestJS de forma nativa | SDK .NET (C#) + API REST para otros lenguajes |
| Modelo de precios | Prepago por créditos. Sin contratos ni mensualidades. Créditos sin vencimiento. Prueba gratuita | Gratis hasta 500 consultas/mes. Pago anual para mayor volumen. Opción de código fuente (pago único) |
| Mantenimiento de la integración | Gestionado por API Gateway — si el SII cambia algo, ellos lo corrigen | Responsabilidad del cliente (auto-hospedado o depende de actualizaciones del proveedor) |
| Tiempo de implementación | Rápido: registro → token → llamada API | Medio: requiere setup de CAF, certificado, servidor y configuración |
| Escalabilidad | 100.000 consultas procesadas diariamente. Empresas como BCI, Virgin Mobile, PUC | Hasta 150.000 consultas/mes en el plan más alto |
| Recomendación | RECOMENDADO para Mojito | Descartado para este proyecto |

Veredicto: API Gateway es la opción correcta para Mojito. La principal ventaja es que NO requiere certificación ante el SII ni certificado digital propio, lo que elimina semanas de tramitación burocrática. La terapeuta puede empezar a emitir boletas electrónicas el mismo día que se active la cuenta en API Gateway. El modelo prepago por créditos es además más adecuado para el volumen esperado de una PYME de servicios.

# 6. Modelo de Datos

A continuación, se describen las entidades principales del sistema y sus relaciones. El esquema será gestionado con Prisma Migrations.

| Entidad | Campos Clave | Descripción |
| --- | --- | --- |
| users | id, email, password_hash, name, role, created_at | Tabla principal de usuarios. El campo role puede ser ADMIN o BUYER |
| categories | id, name, slug, description, image_url, order | Categorías del catálogo (Tarot, Servicios Espirituales, Brujería) |
| services | id, category_id, name, slug, description, price, duration, stock, is_active, image_url | Servicios individuales. Relación N:1 con categories |
| orders | id, user_id, total, status, payment_status, created_at | Orden de compra. Status: PENDING / PROCESSING / DELIVERED / CANCELLED |
| order_items | id, order_id, service_id, quantity, unit_price | Líneas de detalle de cada orden. Precio unitario fijado al momento de compra |
| payments | id, order_id, provider, provider_tx_id, amount, status, metadata | Registro del pago procesado. metadata almacena la respuesta completa de Transbank |
| invoices | id, order_id, folio, dte_id, pdf_url, status, issued_at | Boleta electrónica emitida. Folio asignado por el SII. PDF almacenado en R2 |
| messages | id, order_id, sender_id, body, created_at | Mensajería simple para coordinación entre comprador y administrador, asociada a una orden |
| site_config | id, key, value, updated_at | Configuraciones dinámicas del sitio (textos, banners, colores) gestionadas desde el admin |

# 7. Fases de Desarrollo y Roadmap

El proyecto se divide en 5 fases iterativas. Cada fase entrega valor funcional y puede revisarse con el cliente antes de continuar.

FASE 1 — Fundación del Proyecto ⏱ Semanas 1-3

- Setup del monorepo: repositorio Git, estructura de carpetas frontend/backend - Esquema de base de datos y primeras migraciones Prisma - Sistema de autenticación completo: registro, login, JWT, refresh token, recuperación de contraseña - CRUD de categorías y servicios (backend + panel admin mínimo) - Catálogo público en Vue 3: listado y detalle de servicios Entregable: Sitio con catálogo navegable, login/registro funcional

FASE 2 — E-Commerce Core ⏱ Semanas 4-6

- Carrito de compras: agregar/quitar servicios, resumen de orden - Integración Transbank WebPay Plus: iniciar, confirmar y manejar errores de pago - Creación y almacenamiento de órdenes al confirmar pago - Dashboard del comprador: historial de órdenes con estado - Notificaciones por email (confirmación de compra) Entregable: Flujo de compra completo con Transbank en ambiente de prueba

FASE 3 — Panel de Administración ⏱ Semanas 7-8

- Panel admin completo: gestión de categorías, servicios e imágenes - Cola de servicios pendientes: vista kanban/lista de órdenes a entregar - Cambio de estado de órdenes y notificación al comprador - Mensajería simple entre admin y comprador por orden - Estadísticas básicas de ventas en el dashboard Entregable: Panel de administración operativo con gestión completa de pedidos

FASE 4 — Integración SII y Facturación ⏱ Semanas 9-10

- Integración con proveedor DTE (Acepta.com u otro): emisión automática de boleta al confirmar pago - Almacenamiento de PDF de boleta en Cloudflare R2 y registro en tabla invoices - Descarga de boleta desde el panel del comprador y el panel admin - Manejo de contingencias: cola de reintentos si el proveedor DTE falla - Pruebas de integración extremo a extremo del flujo de facturación Entregable: Boletas electrónicas generadas y descargables automáticamente

FASE 5 — Pulido, Pruebas y Lanzamiento ⏱ Semanas 11-12

- Refinamiento de UI/UX con tema oscuro y estética esotérica (colores, tipografía, animaciones sutiles) - Optimización de performance: lazy loading, compresión de imágenes, caché de API - Pruebas de seguridad: validación de inputs, control de acceso por rol, protección CSRF - Configuración de dominio, SSL, variables de entorno de producción - Deploy a producción, smoke testing y capacitación del administrador Entregable: Plataforma en producción, lista para operar comercialmente

# 8. Estimación de Tiempo y Equipo

| Fase | Duración | Semanas | Rol Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Fundación | 3 semanas | 1-3 | Full-stack Dev |
| Fase 2: E-Commerce Core | 3 semanas | 4-6 | Full-stack Dev + QA |
| Fase 3: Panel Admin | 2 semanas | 7-8 | Full-stack Dev |
| Fase 4: SII / DTE | 2 semanas | 9-10 | Backend Dev + Integraciones |
| Fase 5: Pulido y Deploy | 2 semanas | 11-12 | Full-stack Dev + Diseñador UI |
| TOTAL | 12 semanas | ~3 meses | 2-3 personas |

## 8.1 Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Webhooks de MercadoPago no llegan en entornos locales de desarrollo | Medio | Usar ngrok o similar para exponer el backend local durante el desarrollo. En staging usar URL pública real |
| Flow como backup requiere doble integración y pruebas adicionales | Bajo | Diseñar la capa de pagos con una interfaz abstracta (PaymentProvider). Ambos proveedores implementan la misma interfaz; se activa por variable de entorno |
| API Gateway tiene un límite de créditos que puede agotarse sin aviso | Bajo | Configurar alerta de créditos bajos en el panel de API Gateway. Implementar manejo de error 402 con reintentos y notificación al admin vía email |
| Cambios de alcance en mitad del proyecto | Medio | Definir un backlog priorizado desde el inicio. Cambios mayores se agendan para fases futuras |
| Diseño UI que refleje la estética esotérica esperada | Bajo | Validar mockups con el cliente antes de la Fase 5. Usar variables Sass de Quasar para tema personalizado |

# 9. Próximos Pasos Inmediatos

Para dar inicio formal al proyecto se recomienda ejecutar las siguientes acciones en las próximas dos semanas:

- Crear cuenta en MercadoPago Developers y obtener credenciales de sandbox para el ambiente de desarrollo

- Crear cuenta en API Gateway (apigateway.cl) y activar el módulo Portal eBoleta — recibe créditos gratuitos de bienvenida

- Definir la paleta de colores y tipografía definitiva del sitio con la terapeuta

- Crear el repositorio en GitHub y configurar el entorno de desarrollo local

- Levantar el entorno de staging en Railway/Render con la base de datos PostgreSQL

- Revisar y aprobar este documento de planificación para dar inicio a la Fase 1

Proyecto Mojito — Documento de Planificación v1.1

Julio 2026 | Confidencial